|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 09/05/2021 | | | | |
| Hora:17:00 | | | | |
| Local:Comunicação Remota (Discord) | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Samuel RIbeiro de Freitas | srfreitas97@gmail.com | | Dev | |
| Carlos Germano Avelar Carvalho | carlos.carvalho.1138478@sga.pucminas.br | | Product Owner | |
| Andre Murilo Neves Vasconcelos | andremurilovf@gmail.com | | Dev | |
| Caio Lopes Machado Magnani | caiolmm@hotmail.com | | Scrum Master | |
|  |  | |  | |
| Pauta | | | | |
| * Ajustes necessários para entrega da sprint * Redistribuição de esforços para adequação ao prazo * Ajustes na documentação * Explicação sobre layout da área de usuário | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| * Esforço conjunto de Samuel e André para implementação dos componentes da área de usuário. * Ajustes no sistema de carrinho - Carlos Germano * Atualização da documentação com base no pontos de falha identificados - Caio Magnani * Prazo para finalização dos componentes - 10/05/21 | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |